|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activiteit | Datum | Aantal uur |
| Introcollege | 10-11-2014 | 2 |
| Hoorcollege 1 | 12-11-2014 | 2 |
| Bijeenkomst met begeleider, brainstormen over ideeen | 14-11-2014 | 2 |
| Iedereen persoonlijk onderwerpen bedenken | 15-11-2014 | 1 |
| Onderwerp kiezen tussen voorgedragen onderwerpen | 17-11-2014 | 2 |
| Hoorcollege 2 | 19-11-2014 | 2 |
| Uitwerking idee onderwerp | 19-11-2014 | 2 |
| Downloaden/leren werken met eclipse | 24-11-2014 | 6 |
| Bedenken basis werking map | 25-11-2014 | 6 |
| Leren werken met java (hello world etc.) | 27-11-2014 | 6 |
| Bijeenkomst met begeleider 2 | 28-11-2014 | 1 |
| Verder uitwerken map / leren maken van site (php) | 01-12-2014 | 6 |
| Leren maken van site (php) | 02-12-2014 | 6 |
| Hoorcollege 3 | 03-12-2014 | 2 |
| Leren maken van site (HTML) | 04-12-2014 | 6 |
| Bijeenkomst begeleider + site layout bedenken | 05-12-2014 | 2 |
| Leren maken van site (css) | 08-12-2014 | 6 |
| Start maken van site | 09-12-2014 | 6 |
| Geen castcollege, gezocht voor site frameworks | 10-12-2014 | 3 |
| Maken van site | 11-12-2014 | 6 |
| Bijeenkomst begeleider en updaten Lars over map | 12-12-2014 | 2 |
| Verder werken aan site | 15-12-2014 | 6 |
| Tussenpresenatie meebedacht/gecontroleerd + werken site | 16-12-2014 | 6 |
| Tussenpresentaties, verdere taken verdeeld | 17-12-2014 | 3 |
| Lars geholpen met algoritme dat server naar client stuurt | 18-12-2014 | 6 |
| Bijeenkomst begeleider, algoritme met lars voorlopig afgerond | 19-12-2014 | 2 |
| Gridweergave map in eclipse geprogrammeerd | 23-12-2014 | 5 |
| Obstakels etc. toegevoegd aan gridweergave map in eclipse | 24-12-2014 | 5 |
| Site voorlopig afgemaakt | 27-12-2014 | 8 |
| Realistischere uitwerking map bedacht | 29-12-2014 | 4 |
| Werking realistischere uitwerking map getest | 02-01-2015 | 5 |
| Lars gestopt studie, overlegd, zijn taken overgenomen, begonnen aan graphics | 03-01-2015 | 4 |
| Graphics van het spel gewerkt | 05-01-2015 | 6 |
| Graphics van het spel gewerkt | 06-01-2015 | 6 |
| gastcollege | 07-01-2015 | 2 |
| Graphics van het spel gewerkt | 08-01-2015 | 6 |
| Graphics van het spel afgemaakt (alle plaatjes zelf gemaakt van scratch) | 12-01-2015 | 6 |
| Site upgedate, nieuwe graphics spel toegevoegd | 13-01-2015 | 6 |
| Site verder uitgebreid, nieuwe kopjes, gameplay en download gemaakt | 15-01-2015 | 6 |
| Zelfgemaakte graphics verwerkt in spel, en aangepast. | 19-01-2015 | 7 |
| Flyer gemaakt en meerdere malen aangepast, geholpen testen client | 20-01-2015 | 7 |
| Ochtend gewerkt aan op orde brengen van mijn data | 21-01-2015 | 2 |
| Laatste loodjes, VEEL kleinere dingen gedaan (spelfouten website, ander kleur-gebruik flyer, geholpen aan eindverslag, etc.) | 22-01-2015 | 7 |
| Laatste dag inlevering project, ALLE bestand bij elkaar gezocht, kleine fouten er uit gehaald, ingeleverd | 23-01-2015 | 4 |

Subtotaal 196 uur. Hierbij wil ik nog even zeggen dat ik er volgende week minstens ook wel 14 uur mee bezig zal zijn (voorbereiding eindpresentaties en symposium + eindpresentaties en symposium zelf). Daarmee is de 210 uur behaald.